深  圳  市

信息系统工程造价指导书

(2003年7月)

深圳市信息工程协会

第一部分

信息系统工程费用构成

一、工程项目总费用

（一）工程总费用构成说明

工程总费用一般可分为：监理费、工程前期费、工程费、工程验收费(包括工程质量监督检测费等)、系统运维费、其他费用。

具体项目构成如下：

工程监理费

初步方案设计、可行性分析

工程前期费

造价评估

信息系统工程项目总费用

招、投标费用

直接费用

人工费

现场经费

工程费

实施方案设计费

硬件费

工程验收费

开发软件

系统运维费

软件费

商务软件

企业管理费

其它费用

间接费

财务费

计划利润

税金

说 明：

一、工程监理费：本指导书第一部分第三项有关于工程监理的内容和监理人员配置的详细说明。

二、工程前期费：是指用户请专业公司在编制工程方案设计，项目进行可行性分析，造价是否合理进行评估，和项目招、投标所需要的费用。

三、工程费：由直接费用、实施方案设计费、硬件费、软件费、间接费、计划利润、税金构成。

具体内容如下：

（一）直接费用：指工程中耗用的构成工程实体和有助于工程实体形成的各项费用，包括人工费、现场经费。

1、人工费：指直接从事工程的专业技术人员开支的各项费用。

内容包括：

（1）基本工资：指发放生产人员的岗位工资和技能工资。

（2）工资性补贴：指规定标准的物价补贴，煤、燃气补贴，交通费补贴，住房补贴等。

（3）辅助工资：指生产人员年平均有效施工天数以外非作业天数的工资。包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

2、现场经费：指施工现场组织施工生产和管理所需费用。

内容包括：临时设施费和现场管理费。

（1）临时设施费：指施工企业未进行安装工程施工所需的生产和生活用的临时建筑物和其他临时实施费用。

（二）工程监理收费标准

为了规范深圳市信息系统工程监理取费行为，更好地发挥工程建设监理效能，提高工程建设水平，根据国家计委、建设部印发的《工程建设监理规定》及《深圳市经济特区建设监理条例》，以及信息产业部《关于发布通信工程建设监理费计费标准规定的通知》（信部规【2000】1219号），综合考虑信息工程监理特点、项目建设周期、地域颁布、监理方式、监理难度等因素，制定本收费标准。

具体内容如下：

1、按照信息系统工程费（或合同价）的百分比计取：

主要根据信息系统工程的规模、阶段、内容、复杂程度、监理成本等多方面因素综合计取。

| 序号 | 项目 名称 费率（%） 工程费M （万元） | 设计阶段（含设计招标） 监理取费a（%） |  |  | 工程实施阶段（含施工招标） 监理取费b(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机房工程 智能化工程 综合布线 | 计算机网络 信息系统集成 | 软件工程 | 机房工程 智能化工程 综合布线 | 计算机网络 信息系统集成 | 软件工程 |
| 1 | M＜100 | 1.12 | 1.60 | 2.65 | 7.84 | 9.80 | 14.11 |
| 2 | 100≤M＜300 | 0.98 | 1.40 | 2.32 | 6.72 | 8.40 | 12.10 |
| 3 | 300≤M＜500 | 0.84 | 1.20 | 1.99 | 6.40 | 8.00 | 11.52 |
| 4 | 500≤M＜800 | 0.70 | 1.00 | 1.66 | 6.24 | 7.80 | 11.23 |
| 5 | 800≤M＜1000 | 0.56 | 0.80 | 1.32 | 5.60 | 7.00 | 10.08 |
| 6 | 1000≤M＜2000 | 0.48 | 0.68 | 1.13 | 5.06 | 6.32 | 9.10 |
| 7 | 2000≤M＜3000 | 0.42 | 0.60 | 1.00 | 4.48 | 5.60 | 8.06 |
| 8 | 3000≤M＜5000 | 0.36 | 0.52 | 0.86 | 3.81 | 4.76 | 6.85 |
| 9 | 5000≤M＜8000 | 0.28 | 0.40 | 0.66 | 3.14 | 3.92 | 5.64 |
| 10 | 8000≤M＜10000 | 0.25 | 0.36 | 0.60 | 2.91 | 3.64 | 5.24 |
| 11 | 10000≤M | 0.22 | 0.32 | 0.53 | 2.69 | 3.36 | 4.84 |

说明：

1、若工程规模较大，诸如既有机房工程、信息系统集成，又有综合布线、软件工程等多个单项工程，则上表中的工程费M既是各单项合同价。

2、以上取费是以1年的建设周期为基准费率，周期不同按基准费率乘以建设周期的系数计取。

| 建设周期 | 建设周期系数 |
| --- | --- |
| 3个月 | 0.77 |
| 6个月 | 0.85 |
| 9个月 | 0.92 |
| 1年 | 1.0 |
| 1.5年 | 1.17 |
| 2年 | 1.32 |

2、 按照参与信息系统工程的监理人员服务费计取：

如小型工程、业主有特殊要求的工程等，按人·月取费。

| 范围 岗位 | 软件工程 | 方案设计 | 软件安装调试 | 工程实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级监理工程师 | 30000～35000 | 30000～35000 | 23000～28000 | 23000～28000 |
| 监理工程师 | 28000～33000 | 28000～33000 | 21000～26000 | 21000～26000 |
| 高级监理员 | 22000～27000 | 22000～27000 | 16000～21000 | 16000～21000 |
| 监理员 | 13000～18000 | 13000～18000 | 10000～15000 | 10000～15000 |

3、由建设单位和监理单位商定

不宜按1、2办法计取的，由建设单位和监理单位按商定的其他办法计取。

(三)工程监督检验收费标准

为提高信息系统工程建设质量,保证工程投资效益,必须委托专门的检测机构对在工或完工的信息系统工程进行监督检验。在工程的费用核算中，对其中涉及的费用，可照《深圳市信息工程质量监督检验收费标准》。

深圳市信息工程质量监督检验收费标准

收费单位：深圳市信息工程质量监督检验总站    奥行费：字0065005号

发证机关：深圳市物价局                      发证时间：2001年10月08日

| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 （元） | 批准机关及文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息工程质量监督 |  |  | 奥价函［2001］412号 |  |
| 1.软件工程质量监督 | 合同总额 | 1% | （以上同） |  |
| 2.其它 | 合同总额 | 0.5% |  |  |
| 二、信息工程质量检测 |  |  |  |  |
| 1.网络测试 |  |  |  |  |
| （1）网络性能瓶颈测试 | 项 | 1789.00 |  |  |
| （2）网络协议分析测试 | 项 | 1789.00 |  |  |
| （3）网络带宽测试 | 项 | 894.00 |  |  |
| （4）网络负载测试 | 项 | 894.00 |  |  |
| （5）交换器测试 | 台 | 1342.00 |  |  |
| （6）错误信息帧统计测试 | 台 | 1342.00 |  |  |
| （7）路由环境测试 | 台 | 1342.00 |  |  |
| （8）帧中继链路、流量、广域接口测试 | 台 | 1789.00 |  |  |
| （9）网络健康状况评估测试 | 台 | 1789.00 |  |  |
| (10)网络故障分析诊断测试 | 台 | 1789.00 |  |  |
| (11)应用服务器性能测试 | 台 | 1789.00 |  |  |
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 （元） | 批准机关及文号 | 备注 |
| （12）文件服务器测试 | 台 | 1789.00 |  |  |
| （13）Web服务性能测试 | 台 | 1789.00 |  |  |
| 2.综合布线链路认证测试 |  |  |  |  |
| （1）线路长度 | 百条 | 671.00 |  |  |
| （2）接线图 | 百条 | 671.00 |  |  |
| （3）特性阻抗 | 百条 | 671.00 |  |  |
| （4）传输时延 | 百条 | 671.00 |  |  |
| （5）直流电阻 | 百条 | 671.00 |  |  |
| （6）近/远端串扰 | 百条 | 894.00 |  |  |
| （7）衰减/串扰比 | 百条 | 894.00 |  |  |
| （8）回波损耗 | 百条 | 894.00 |  |  |
| （9）屏蔽连续性 | 百条 | 671.00 |  |  |
| 3.光缆布线链路认证测试 |  |  |  |  |
| （1）多模带宽 | 百芯 | 2683.00 |  |  |
| （2）传播时延 | 百芯 | 2683.00 |  |  |
| （3）光衰减（多模） | 百芯 | 2683.00 |  |  |
| （4）光衰减（单模） | 百芯 | 1789.00 |  |  |
| （5）回波损耗 | 百芯 | 1789.00 |  |  |
| 4.计算机机房技术条件测试 |  |  |  |  |
| (1)温度测试 | 项 | 22.00 |  |  |
| (2)湿度测试 | 项 | 22.00 |  |  |
| (3)尘埃测试 | 项 | 112.00 |  |  |
| (4)照明度测试 | 项 | 112.00 |  |  |
| (5)噪声测试 | 项 | 112.00 |  |  |
| (6)电磁干扰测试 | 项 | 894.00 |  |  |
| (7)接地电阻测试 | 项 | 224.00 |  |  |
| (8)电压、频率测试 | 项 | 224.00 |  |  |
| (9)波形失真率测试 | 项 | 224.00 |  |  |
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 （元） | 批准机关及文号 | 备注 |
| (10)腐蚀性气体分析 | 项 | 447.00 |  |  |
| (11)机房工程规范性检查 | 项 | 224.00 |  |  |
| 三、信息工程质量综合评测 |  |  |  |  |
| 1.业务调查情况评测 | 人日 | 447.00 |  |  |
| 2.需求分析评测 | 人日 | 447.00 |  |  |
| 3.技术实施方案评测 | 人日 | 447.00 |  |  |
| 4.源程序质量评测 | 千字节 | 10.00 |  |  |
| 5.功能确认测试 |  | 应用软件 |  |  |
|  |  | 合同总额 |  |  |
|  |  | 1% |  |  |
| 6.文档资料审核 | 项 | 894.00 |  |  |